**21.11.2023г. № 52**

**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**

**ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ**

**БАЯНДАЕВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН**

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГАХАНЫ»**

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

**«ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГАХАНЫ»**

**НА 2024-2026 ГОДЫ**

В соответствии с Федеральным законом от 23.11.2009г. № 261 «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Постановления Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2009 года № 1225 «О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности», Постановления Правительства Российской Федерации от 07.10.2019 №1289 «О требованиях к снижению государственными (муниципальными) учреждениями в сопоставимых условиях суммарного объема потребляемых ими дизельного и иного топлива, мазута, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии, угля, а также объема потребляемой ими воды», Приказу Министерства энергетики Российской Федерации от 30.06.2014 г. № 398 «Об утверждении требований к форме программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций с участием государства и муниципального образования, организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности, и отчетности о ходе их реализации руководствуясь Уставом муниципального образования «Гаханы», в целях реализации мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности на территории Муниципального образования «Гаханы» на 2024-2026 годы, администрация муниципального образования «Гаханы»

**ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Утвердить муниципальную программу «Энергосбережение и повышения энергетической эффективности на территории муниципального образования «Гаханы» на 2024-2026 годы (Приложение).

2. Назначить ответственного за реализацию и исполнение муниципальной программы ведущего специалиста администрации муниципального образования «Гаханы» Шакирову А.Р.

3. Опубликовать настоящее постановление в печатном издании «Гаханский вестник» и на сайте муниципального образования «Гаханы».

4. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

Глава администрации

муниципального образования «Гаханы» Н.П. Булгатова

Приложение

к постановлению администрации

муниципального образования «Гаханы»

№ 52 от 21.11.2023 года

**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА**

**«Энергосбережение и повышения энергетической эффективности на территории муниципального образования «Гаханы»**

**на 2024-2026 годы»**

**ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование Программы энергосбережения | Энергосбережение и повышения энергетической эффективности на территории муниципального образования «Гаханы» на 2024-2026 годы. |
| Основание разработки Программы энергосбережения | - Федеральный закон от 23.11.2009 г. № 261 «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».  - Приказ Министерства энергетики РФ от 30.06.2014 г. № 398 «Об утверждении требований к форме программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций с участием государства и муниципального образования, организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности, и отчетности о хо-де их реализации».  - Постановление Правительства РФ от 31.12.2009 г. № 1225 «О требованиях к региональным и муниципальным программам энергосбережения и повышения энергетической эффективности».  - Постановление Правительства РФ от 07.10.2019 №1289 «О требованиях к снижению государственными (муниципальными) учреждениями в сопоставимых условиях суммарного объема потребляемых ими дизельного и иного топлива, мазута, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии, угля, а также объема потребляемой ими воды» |
| Разработчики Программы энергосбережения | Администрация муниципального образования «Гаханы» |
| Исполнители мероприятий Программы энергосбережения | Администрация муниципального образования «Гаханы», МБУК КИЦ МО «Гаханы» |
| Сроки реализации Программы энергосбережения | 2024-2026 гг. |
| Цели Программы энергосбережения | Повышение эффективности использования энергетических ресурсов в муниципальном образовании «Гаханы» |
| Основные задачи Программы энергосбережения | - учет энергетических ресурсов;  - внедрение энергосберегающих технологий для снижения потребления энергетических ресурсов;  - повышение тепловой защиты здания;  - реконструкция и модернизация оборудования. |
| Основные  мероприятия Программы энергосбережения | - назначение ответственных за энергосбережение в учреждениях и организациях;  - пропаганда и методическая работа по вопросам энергосбережения;  - повышение энергетической эффективности систем освещения зданий, строений, сооружений: 2024 – 2026 гг. поэтапная замена люминесцентных ламп, установка светодиодных светильников, фотореле (датчики света и освещенности) |
| Финансовое обеспечение Программы энергосбережения | Общий объем финансирования Программы составляет в 2024 – 2026 годах – 30,0 тыс. рублей - средства местного бюджета, в том числе по годам:  2024 – 10,0 тыс. руб.  2025 –10,0 тыс. руб.  2026 – 10,0 тыс. руб.  Бюджетные ассигнования, предусмотренные в плановом периоде 2024 – 2026 годов, могут быть уточнены при формировании проекта местного бюджета на 2024 - 2026 годы |
| Ожидаемые результаты реализации Программы энергосбережения | Реализация программы позволит достичь поставленной программой цели.  Сведения об ожидаемых непосредственных результатах реализации Программы по мероприятиям представлены в Таблице 2. |

**Введение**

Администрация муниципального образования «Гаханы» основной вид деятельности – деятельность органов местного самоуправления сельских поселений. В перечень вопросов регулирующих органами местного самоуправления сельских поселений входит разработка муниципальных программ в области энергосбережения.

Программа энергосбережения - это единый комплекс организационных и технических мероприятий, направленных на экономически обоснованное потребление энергоресурсов, и является фундаментом планомерного снижения затратной части тарифов.

В рамках муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования «Гаханы» были проведены следующие мероприятия:

- муниципальные учреждения (Администрация муниципального образования «Гаханы» и подведомственные ей учреждения) оснащены приборами учета потребления – электроснабжения;

- в системе наружного (уличного) освещения осуществляется постепенный переход на использование энергосберегающих источников электроэнергии (светодиодных ламп).

Доля светильников наружного (уличного) освещения с применением светодиодных ламп на 1 июля 2023 г. составила 98% от общего числа установленных источников света.

В период по 2026 г. планируется осуществить перевод всей системы наружного (уличного) освещения на использование светодиодных ламп с последующим поддержанием результата на уровне 100%.

Выполнение комплекса мероприятий в рамках программы позволит снизить финансовые затраты администрации МО «Гаханы» на оплату энергоресурсов, обеспечит повышение надежности и эффективности энергоснабжения потребителей поселения, создаст условия, стимулирующие экономное расходование энергоресурсов.

**2. Содержание проблемы**

В условиях роста тарифов на энергию, актуальность проблемы экономного использования энергоресурсов все больше повышается. Объектами потребления энергоресурсов на территории поселения являются: водоскважины №1,2,3,4., здание администрации, МБУК КИЦ МО «Гаханы». Отсутствие приборов учета холодной воды не позволяет четко разграничить количество потребленных услуг, вычислить нормативы потребления, оценить соответствие норматива потребленной услуги фактическому уровню потребления. Реализация политики энергосбережения основана на финансовой поддержке МО «Гаханы» и областного бюджета. Основные риски, связанные с реализацией Программы, определяется в следующем факторе:

- ограниченностью источников финансирования программных мероприятий

**3. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации программы, основные ожидаемые конечные результаты программы, сроки и этапы её реализации**

Выбор приоритетов программы определен Федеральным законом «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» от 23.11.2009 № 261-ФЗ, Постановлением Правительства РФ «О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности» от 31.12.2009 № 1225, Постановлением Правительства РФ от 07.10.2019 №1289 «О требованиях к снижению государственными (муниципальными) учреждениями в сопоставимых условиях суммарного объема потребляемых ими дизельного и иного топлива, мазута, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии, угля, а также объема потребляемой ими воды».

Реализация программы обеспечивается органом местного самоуправления – Администрацией муниципального образования «Гаханы», а также подведомственным учреждениям Муниципальным бюджетным учреждением культуры культурно-информационный центр муниципального образования «Гаханы» и распространяется на деятельность органа местного самоуправления и учреждения.

Основной целью реализации Программы является повышение эффективности использования энергетических ресурсов в муниципальном образовании «Гаханы»

Для достижения цели Программы требуется решение следующих задач:

- внедрение энергосберегающих технологий;

- внедрение энергосберегающих технологий для снижения потребления энергетических ресурсов;

- повышение тепловой защиты здания;

- реконструкция и модернизация оборудования

Программа реализуется с 2024 по 2026 годы.

**4. Обобщенная характеристика основных мероприятий программы**

Программа и включенные в неё основные мероприятия представляют в совокупности комплекс взаимосвязанных мер, направленных на решение основной цели и задач, обеспечивающих энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании «Гаханы».

Перечень основных мероприятий Программы представлен в Таблице 2.

**5. Ресурсное обеспечение программы**

При определении объемов финансирования Программы учитывались условия реализации, действующей в период 2019-2023 гг., муниципальной программы по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в муниципальном образовании «Гаханы», реальная возможность ее решения за счет средств местного бюджета, а также возможность привлечения внебюджетных средств.

Объем и структура бюджетного финансового обеспечения Программы подлежат ежегодному уточнению в соответствии с реальными возможностями местного бюджета и с учетом фактического выполнения программных мероприятий.

Объемы финансового обеспечения Программы за счет бюджетных средств поселения утверждаются решением о бюджете муниципального образования «Гаханы» на соответствующий финансовый год, подлежат уточнению при формировании проекта бюджета на очередной период, могут быть скорректированы в процессе исполнения бюджета в установленном порядке по основаниям, предусмотренном Бюджетным кодексом Российской Федерации.

Сведения о ресурсном обеспечении реализации Программы по годам и источникам финансирования представлены в Таблице 1, по мероприятиям (направлениям) реализации по годам – в Таблице 2.

**6. Прогноз конечных результатов реализации программы**

Прогноз конечных результатов реализации программных мероприятий основывается на достижении основных мероприятий программы.

Ожидаемый непосредственный результат от реализации мероприятий Программы представлен в Таблице 2.

**7. Анализ рисков реализации программы и описание мер управления рисками реализации программы**

Реализация настоящей Программы сопряжена с определенными рисками, связанными с климатическими условиями, макроэкономическими и внешнеэкономическими факторами. К основным рискам, которые могут повлиять на достижение запланированных результатов, относятся:

- отсутствие финансирования или неполное финансирование из источников финансового обеспечения Программы;

- природно-климатические риски, обусловленные тем, что колебания погодных условий оказывают серьезное влияние на сроки проведения работ;

- возникновение обстоятельств непреодолимой силы;

- изменение федерального законодательства.

Управление рисками предполагается осуществлять на основе постоянного мониторинга хода реализации Программы и разработки при необходимости предложений по ее корректировке.

Таблица 1

**Ресурсное обеспечение программы**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы (подпрограммы муниципальной программы) | Источник финанси-рования | Расходы по годам реализации | | | |
| 2024 | 2025 | 2026 | итого 2024-2026 |
| Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования № «Гаханы» на 2024-2026 годы | Местный бюджет | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 30,0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Всего** | **10,0** | **10,0** | **10,0** | **30,0** |

Таблица 2

**ПЕРЕЧЕНЬ**

**основных мероприятий программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п | Наименование мероприятий | Ответственные | Финансовые затраты в действующих ценах соответствующих лет (тыс. рублей) | | | | | Ожидаемые результаты, экономическая эффективность |
| источник финансирования | всего | в том числе по годам | | |
| 2024 | 2025 | 2026 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Назначение ответственных за энергосбережение в учреждениях и организациях | Администрация муниципального образования «Гаханы» | Не требуется финансирование |  |  |  |  | Снижение затрат на энергопотребление организаций  в результате реализации энергосберегающих мероприятий |
| 2 | Пропаганда и методическая работа по вопросам энергосбережения | Администрация муниципального образования «Гаханы», МБУК КИЦ МО «Гаханы» | Не требуется финансирование |  |  |  |  | Повышение эффективности использования энергоресурсов, развитие всех отраслей экономики по энергосберегающему пути. |
| 3 | Повышение энергетической эффективности систем освещения зданий, строений, сооружений: 2021 – 2023 гг.поэтапная замена люминесцентных ламп, установка светодиодных светильников, фотореле (датчики света и освещенности) | Администрация муниципального образования «Гаханы», МБУК КИЦ МО «Гаханы» | Бюджет Муниципального образования «Гаханы» |  | 10,0 | 10,0 | 10,0 | Уменьшение потребления электроэнергии на уличное освещение |
|  | **ВСЕГО:** |  |  |  | **10,0** | **10,0** | **10,0** |  |